РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Контрольно-счетная комиссия  муниципального образования

«Жигаловский район»

666402, р.п. Жигалово, ул. Советская, д.25 тел. 8(39551) 3-10-73 кsk_38_14@mail.ru

29.12.2015г.

Акт № 31/15

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного и результативного

(эффективного и экономного) использования средств областного и местного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив

Жигаловскому муниципальному образованию, за 2014 год»

# Основание для проведения контрольного мероприятия: ст.8, ст.9, ст.11 Положения о Контрольно-счетной комиссии муниципального образования  «Жигаловский район», п.2.5. Плана работы Контрольно-счетной комиссии муниципального образования  «Жигаловский район» (далее – КСК района) на 2015 год, распоряжение аудитора КСК района от 14.07.2015 года № 7-р.

Объекты контрольного мероприятия: Администрация Жигаловского муниципального образования (далее – администрация поселения, Заказчик).

# Предмет контрольного мероприятия: средства областного и местного бюджетов, направленные в форме субсидии в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2014 году (далее – народные инициативы).

Цель контрольного мероприятия: анализ законного, результативного, эффективного и экономного использования средств областного и местного бюджетов, соблюдение сроков исполнения мероприятий перечня проектов народных инициатив администрацией поселения.

Проверяемый период деятельности: 2014 год.

Состав контрольно-ревизионной группы: аудитор Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» Н.Н. Михина.

В ходе контрольного мероприятия проанализированы представленные администрацией поселения нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, финансовые, бухгалтерские и иные отчетные и первичные документы, а также информация, размещенная (опубликованная) на Официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о закупках в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ) по адресу http://zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт).

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

В целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив Постановлением Правительства Иркутской области от 08.04.2014 года № 191-пп установлен Порядок предоставления и расходования в 2014 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской области (с изменениями от 07.10.2014 года № 499-пп) (далее – Порядок).

Согласно Порядка, перечень проектов народных инициатив (далее – Перечень)  формируется на основании документов об итогах схода граждан, публичных слушаний, конференций граждан (собрания делегатов), собрания граждан или других форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении об одобрении Перечня.

27 февраля 2014 года в администрации поселения состоялись публичные слушания, на которых гражданами поселения было решено направить средства бюджетов (местного и областного) на следующие мероприятия:

- приобретение детских игровых площадок для размещения их по улице Молодежная и улице Неугодниковская в сумме 267,6 тыс. рублей;

- приобретение автомашины ГАЗ самосвал в сумме 1055 тыс. рублей;

- приобретение коммунального пескоразбрасывателя в сумме 319 тыс. рублей;

- приобретение фронтального погрузчика быстросъемного в сумме 119 тыс. рублей.

Данные мероприятие относятся к полномочиям органов местного самоуправления, установленных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», что соответствует требованиям п.4 Порядка.

В соответствии со ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федерации распоряжением администрации Жигаловского муниципального образования от 24.03.2014 года №38-од приняты расходные обязательства по финансированию мероприятий перечня проектов народных инициатив в объеме 17,6 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения и в объеме 1743 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив утверждены Решением Думы Жигаловского муниципального образования от 28.04.2014 г. №08.

Соглашение от 06.06.2014 года № 62-57-67/4-2 о предоставлении в 2014 году субсидии из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив  заключено между Министерством экономического развития Иркутской области (Плательщик) и администрацией Жигаловского муниципального образования.

Предметом Соглашения являлось предоставление Плательщиком в 2014 году за счет средств областного бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по народным инициативам в размере 1743000 рублей, в пределах бюджетных ассигнований, установленных подпрограммой «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 448-пп (далее – субсидия).

Лимиты бюджетных обязательств доведены до администрации поселения уведомлением от  03.04.2014 года № 3731.

Объем финансирования по народным инициативам составил в общей сумме – 1760606 рублей, в том числе средства областного бюджета – 1743000 рублей, средства местного бюджета – 17606 рублей. Процент софинансирования составил 1%, что соответствует п.7 Порядка.

В целях реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив администрацией Жигаловского муниципального образования были заключены следующие договоры (муниципальные контракты):

# Закупка элементов детских игровых площадок (электронный аукцион №0134300015814000011):

# Распоряжение главы Жигаловского МО о проведении электронного аукциона от 28.03.2014 года № 44-од;

# Извещение о проведении электронного аукциона размещено на Официальном сайте – 01.04.2014 года;

# Начальная (максимальная) цена контракта – 280 440,00 рублей;

# На участие в электронном аукционе подано 3 заявки от участников закупки;

# В соответствии с ч.7 ст.67 Закона 44-ФЗ на Официальном сайте 10.04.2014 года опубликован протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе (все три заявки допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона);

# В соответствии с ч.8 ст.69 Закона 44-ФЗ на Официальном сайте 16.04.2014 года опубликован протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме;

# В соответствии с ч.10 ст.69 Закона 44-ФЗ победителем признан участник под номером 2 - ООО Иркутский завод «Марформ»;

# В соответствии с ч.13 ст.70 Закона 44-ФЗ победитель электронного аукциона ООО Иркутский завод «Марформ» признан уклонившимся от заключения контракта, т.к. в установленные законом сроки не предоставил обеспечение исполнения контракта, предусмотренные ч.1 ст.37 Закона 44-ФЗ и не предоставил информацию, подтверждающую добросовестность участника закупки, предусмотренную ч.3 ст.37 Закона 44-ФЗ (протокол отказа от заключения контракта №0134300015814000011-П опубликован на Официальном сайте 06.05.2014 года);

# На основании ч.14 ст.70 Закона 44-ФЗ Муниципальный контракт от 15.05.2014 года № 2014.99275 заключен с ОП ООО «Проектно-строительная компания» на сумму 185 559,49 рублей (экономия составила – 94880,51 рублей, или 33,83%).

# Оплата на основании выставленного счета от 16.05.2014 года №115, товарной накладной от 19.06.2014 №215, счет-фактуры от 19.06.2014 №215:

# - произведена платежным поручением от 20.05.2014 года №525216 в сумме 17606 рублей, за счет средств бюджета поселения, по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»;

# - произведена платежным поручением от 03.07.2014 года №857923 в сумме 167953,49 рублей, за счет средств областного бюджета, по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств».

В соответствии с ч.5 ст.51 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 года № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» на основании распоряжения администрации Жигаловского муниципального образования от 02.12.2014 года № 261-од в Реестр муниципального имущества Жигаловского муниципального образования внесены сведения о приобретенных элементах детских игровых площадок.

В соответствии с ч.1 ст.94 Закона 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе:

- Приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

- Оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

- Взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со ст.95 Закона 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

В соответствии с ч.9 ст.94 Закона 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта (за исключением контракта, заключенного в соответствии с п.4 или п.5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ), информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе.

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 утверждено Положение о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, согласно п.3 которого отчет размещается заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня:

а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком.

Субъектом проверки отчет об исполнении муниципального контракта от 15.05.2014 года №2014.99275 размещен на Официальном сайте с нарушением нормативно установленного срока на три рабочих дня (дата оплаты по контракту - 03.07.2014, дата опубликования отчета – 17.07.2014).

Таким образом, в указанных действиях должностного лица Заказчика содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП РФ, а именно несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

# Закупка автомобиля самосвал (электронный аукцион №0134300015814000005):

# Распоряжение главы Жигаловского МО о проведении электронного аукциона от 12.03.2014 года № 30-од;

# Извещение о проведении электронного аукциона размещено на Официальном сайте – 26.03.2014 года; в соответствии с ч.6 ст.63 Закона 44-ФЗ Заказчиком на основании решения от 27.03.2014 года в извещение о проведении электронного аукциона внесены изменения, опубликованы на Официальном сайте – 28.03.2014 года;

# Начальная (максимальная) цена контракта – 1 055 000 рублей;

# На участие в электронном аукционе подана 1 заявка от участника закупки;

# В соответствии с ч.7 ст.67 Закона 44-ФЗ на Официальном сайте 09.04.2014 года опубликован протокол рассмотрения единственной заявки открытого аукциона в электронной форме. В связи с тем, что только один участник подал заявку на участие в электронном аукционе, электронный аукцион в соответствии с ч.16 ст.66 Закона 44-ФЗ признан несостоявшимся.

На основании ч.1 ст.71 Закона 44-ФЗ Администрация Жигаловского муниципального образования обратилась за согласованием возможности заключения контракта на поставку автомобиля самосвал с единственным участником электронного аукциона – ООО «Орион-Моторс», в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.

Финансовым управлением муниципального образования «Жигаловский район» (контрольный орган в сфере закупок в пределах своих полномочий, ст.99 Закона 44-ФЗ) было принято решение от 30.04.2014 года №104 согласовать возможность заключения муниципального контракта на поставку автомобиля самосвал для нужд Администрации поселения с единственным поставщиком – ООО «Орион-Моторс».

# Контракт от 06.05.2014 года № 2014.76495 на сумму 1 055 000 рублей заключен с ООО «Орион-Моторс».

# Оплата на основании Акта приема-передачи автотранспортного средства от 09.06.2014 года произведена платежным поручением от 27.06.2014 года №814294 в сумме 1055000 рублей, за счет средств областного бюджета, по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», с соблюдением сроков, установленных Контрактом от 06.05.2014 №2014.76495.

В соответствии с ч.5 ст.51 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 года № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» на основании распоряжения администрации Жигаловского муниципального образования от 28.11.2014 года № 256-од в Реестр муниципального имущества Жигаловского муниципального образования внесены сведения о приобретенном автомобиле ГАЗ-САЗ-35071.

Субъектом проверки отчет об исполнении муниципального контракта от 06.05.2014 года №2014.76495 размещен на Официальном сайте с нарушением нормативно установленного срока на семь рабочих дней (дата оплаты по контракту - 27.06.2014, дата опубликования отчета – 17.07.2014).

- Закупка «Поставка прицепа пескоразбрасывателя для нужд администрации Жигаловского муниципального образования» (электронный аукцион № 0134300015814000021).

- Распоряжение главы Жигаловского муниципального образования о проведении электронного аукциона от 04.08.2014 года;

- Извещение о проведении электронного аукциона размещено на Официальном сайте – 07.08.2014 года;

- Начальная (максимальная) цена контракта – 489 866,67 рублей;

- На участие в электронном аукционе подано 2 заявки от участников закупки;

# В соответствии с ч.7 ст.67 Закона 44-ФЗ на Официальном сайте 18.08.2014 года опубликован протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе (две заявки допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона);

# В соответствии с ч.8 ст.69 Закона 44-ФЗ на Официальном сайте 22.08.2014 года опубликован протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме;

# В соответствии с ч.10 ст.69 Закона 44-ФЗ победителем признан участник под номером 1 - ООО «Страйк»;

# На основании ч.9 ст.70 Закона 44-ФЗ Контракт от 02.09.2014 года № 2014.250110 заключен с ООО «Страйк» на сумму 445778,73 рублей (экономия составила – 44087,94 рублей, или 9%).

# Оплата на основании Акта приема-передачи товара от 09.10.2014 года, счета на оплату от 29.09.2014 №СТ000000073, товарной накладной от 29.09.2014 № СТ000000076 произведена платежным поручением от 14.10.2014 года №617487 в сумме 455778,73 рублей, за счет средств областного бюджета, по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», с соблюдением сроков, установленных Контрактом от 02.09.2014 №2014.250110.

В соответствии с п.3 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 №1093 отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и документы в электронной форме, предусмотренные ч.10 ст.94 Закона 44-ФЗ размещены Заказчиком на Официальном сайте 16.10.2014 года, с соблюдением нормативно установленного срока.

На основании ч.6 ст.34 Закона 44-ФЗ Администрацией Жигаловского муниципального образования поставщику  (ООО «Страйк») выставлено требование об уплате неустойки за нарушение срока поставки товара (п.7.5. Контракта от 02.09.2014 №2014.250110) в сумме 1961,42 рубля.

05.12.2014 года в доходную часть бюджета Жигаловского муниципального образования поступила сумма 1961,42 рубля, плательщик – ООО «Страйк» (платежное поручение № 479).

В соответствии с ч.5 ст.51 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 года № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» на основании распоряжения администрации Жигаловского муниципального образования от 28.11.2014 года № 255-од в Реестр муниципального имущества Жигаловского муниципального образования внесены сведения о приобретенном прицепе пескоразбрасывателе.

По результатам трех осуществленных закупок для нужд Администрации Жигаловского муниципального образования образовалась экономия субсидии в объеме 74,3 тыс. рублей.

В соответствии с п.11 Порядка предоставления субсидий Администрация поселения обратилась в Комиссию по реализации проектов народных инициатив министерства экономического развития Иркутской области (далее – Комиссия) о перераспределении субсидий на другие мероприятия, не включенные в Перечень проектов.

Комиссией были рассмотрены документы и принято решение об одобрении поступившего обращения администрации Жигаловского муниципального образования (Протокол от 24.10.2014 года). С министерством экономического развития Иркутской области было подписано дополнительное соглашение, Решением Думы поселения от 30.09.2014 №99 внесены изменения в расходную часть бюджета.

- Закупка «Поставка оборудования для детских игровых площадок для нужд Жигаловского муниципального образования» (электронный аукцион № 0134300015814000026).

- Распоряжение главы Жигаловского муниципального образования о проведении электронного аукциона от 09.09.2014 года;

- Извещение о проведении электронного аукциона размещено на Официальном сайте – 11.09.2014 года;

- Начальная (максимальная) цена контракта – 119800 рублей;

# На участие в электронном аукционе подано 3 заявки от участников закупки;

# В соответствии с ч.7 ст.67 Закона 44-ФЗ на Официальном сайте 22.09.2014 года опубликован протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе (все три заявки допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона);

# В соответствии с ч.8 ст.69 Закона 44-ФЗ на Официальном сайте 29.09.2014 года опубликован протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме;

# В соответствии с ч.10 ст.69 Закона 44-ФЗ победителем признан участник под номером 3 - ООО «Спорт-Контур»;

# На основании ч.9 ст.70 Закона 44-ФЗ Муниципальный контракт от 14.10.2014 года № 2014.293886 заключен с ООО «Спорт-Контур» на сумму 89373,89 рублей (экономия составила – 30426,11 рублей, или 25,4%).

# Оплата на основании Акта приема-передачи товара от 29.10.2014 года, товарной накладной от 29.10.2014 № 148 произведена платежным поручением от 06.11.2014 года №775930 в сумме 74267,78 рублей, за счет средств областного бюджета, по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» и платежным поручением от 06.11.2014 года №775929 в сумме 15106,11 рублей, за счет средств бюджета поселения, с соблюдением сроков, установленных Муниципальным контрактом от 14.10.2014 года № 2014.293886.

В соответствии с п.3 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 №1093 отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и документы в электронной форме, предусмотренные ч.10 ст.94 Закона 44-ФЗ размещены Заказчиком на Официальном сайте 16.10.2014 года, с соблюдением нормативно установленного срока.

Стоит отметить, что Закупка «Поставка оборудования для детских игровых площадок для нужд Жигаловского муниципального образования» (электронный аукцион № 0134300015814000026) осуществлена администрацией Жигаловского муниципального образования до даты принятия решения Комиссией по реализации проектов народных инициатив министерства экономического развития Иркутской области об одобрении перераспределения субсидий на другие мероприятия.

В соответствии с ч.5 ст.51 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 года № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» на основании распоряжения администрации Жигаловского муниципального образования от 02.12.2014 года № 261-од в Реестр муниципального имущества Жигаловского муниципального образования внесены сведения о приобретенных элементах детских игровых площадок.

Соблюдение законодательства

при осуществлении закупок товаров, работ и услуг в рамках

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ

При осуществлении анализа размещения заказчиком  (администрацией Жигаловского муниципального образования, ИНН - 3824002178) информации на Официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт) установлено следующее:

## 1. В соответствии с п.5 Порядка размещения заказов на Официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденного Приказом  Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 27.12.2011 года № 761/20н (далее – Порядок №761/20н), п.2 Особенностей размещения на Официальном сайте  Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы, утвержденных совместным приказом Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 20.09.2013 г. № 544/18н (далее – Особенности размещения) планы-графики подлежат размещению на Официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете.

Бюджет Жигаловского муниципального образования на 2014 год утвержден решением Думы Жигаловского муниципального образования от 30.12.2013 г. № 68 «О бюджете Жигаловского муниципального образования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

## В соответствии с ч.2 ст.112 Закона №44-ФЗ, п.5 Порядка №761/20н, п.2 Особенностей размещения, на Официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, Заказчиком  опубликован план-график размещения заказов на 2014 год №44201401343000158 (опубликован 29.01.2014 г., срок  опубликования с 30.12.2013г. по 30.12.2014г.).

2. В 2014 году Заказчиком (администрацией Жигаловского муниципального образования) закупки товаров, работ, услуг по п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) осуществлялись с нарушением пп.4 п.5 Особенностей размещения - без внесения информации о планируемых к совершению закупках в План-график размещения заказов на 2014 год №44201401343000158.

Стоит отметить, что неразмещение должностным лицом заказчика в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей (ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ).

Согласно пп.4 п.5 Особенностей размещения «…информация о закупках, которые планировалось осуществлять в соответствии с пунктами 4, 5, 26, 33 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, указывалась в столбцах 1, 9 и 13 формы планов-графиков одной строкой по каждому коду бюджетной классификации в размере годового объема денежных средств по каждому из перечисленных ниже объектов закупки:

а) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)…».

## Скриншот (снимок экрана) от 24.08.2015 года информации содержащейся на Официальном сайте):

Выводы:

1. В нарушение пп.4 п.5 Особенностей размещения в 2014 году Заказчиком (администрацией Жигаловского муниципального образования) закупки товаров, работ, услуг в 2014 году по п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) осуществлялись без внесения информации о планируемых к совершению закупках товаров, работ, услуг в План-график размещения заказов на 2014 год.

2. В нарушение п.3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № отчет об исполнении муниципального контракта размещен на Официальном сайте с нарушением нормативно установленного срока:

- муниципальный контракт от 15.05.2014 года №2014.99275 на три рабочих дня (дата оплаты по контракту - 03.07.2014, дата опубликования отчета – 17.07.2014);

- муниципальный контракт от 06.05.2014 года №2014.76495 на семь рабочих дней (дата оплаты по контракту - 27.06.2014, дата опубликования отчета – 17.07.2014).

3. Закупка «Поставка оборудования для детских игровых площадок для нужд Жигаловского муниципального образования» (электронный аукцион № 0134300015814000026) осуществлена администрацией Жигаловского муниципального образования до даты принятия решения Комиссией по реализации проектов народных инициатив министерства экономического развития Иркутской области об одобрении перераспределения субсидий на другие мероприятия.

## Предложения:

1. Главе администрации Жигаловского муниципального образования, в целях осуществления закупок в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ, усилить контроль за деятельностью контрактного управляющего, и иных ответственных должностных лиц за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе за соблюдением сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе.

Аудитор                                                                                                                           Н.Н. Михина